## Slide 1: Совершенствование информационно-телекоммуникационных систем в сфере безопасности производства работ на строительной площадке
СТРб-23-17

## Slide 2: Проектная
Руководитель проекта Маркетолог Коммуникатор Критик Финансист Дизайнер Аналитик Разработчик
Руководитель проекта Маркетолог Коммуникатор Критик Финансист Дизайнер Аналитик Габула Павел
команда

## Slide 3: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Усовершенствовать информационно-телекоммуникационные системы в сфере безопасности производства работ на строительной площадке. Обезопасить процесс работы и снизить частоту травм к минимуму.

## Slide 4: проблемы
Недостаточность информации о безопасности
Проблемы связи
Отсутствие централизованной системы мониторинга безопасности
Недостаток технических средств
Ограниченные возможности обработки и анализа данных

## Slide 5
Chart: По результатам опроса 150 человек, поставленная нами проблема:
| очень важна | значима, но не кретична | незначительна
Столбец1 | 70 | 55 | 25

## Slide 6: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Использование специализированных систем автоматизации рабочих процессов.
Установка видеокамер и систем видеонаблюдения.
Внедрение систем трекинга и геолокации.
Организация системы обучения персонала по безопасности труда с использованием интерактивных и технологий виртуальной реальности.
Внедрение системы автоматического оповещения при аварийных ситуациях или нарушении безопасности
Разработка и внедрение мобильных приложений для контроля и оценки безопасности на строительной площадке.

## Slide 7: Выбор лучшего решения
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Стоимость | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2
Практичность | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
Надёжность | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1
Ремонтопригодность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Итого | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5

## Slide 8: Использование специализированных систем автоматизации рабочих процессов
Может быть разработана система, с помощью которой можно будет управлять всеми процессами на стройке, отмечать зоны с повышенными рисками, устанавливать сигнализацию при определенных ситуациях и т.д.

## Slide 9: Установка видеокамер и систем видеонаблюдения
Позволяет в режиме реального времени контролировать процесс работы на строительной площадке и выявлять нарушения правил техники безопасности.

## Slide 10: Разработка и внедрение мобильных приложений для контроля и оценки безопасности на строительной площадке
С помощью таких приложений работники смогут систематически заполнять отчеты о безопасности, а также получать рекомендации по улучшению своего рабочего места.

## Slide 11: Внедрение систем трекинга и геолокации для контроля местоположения работников
Позволит быстро отслеживать местонахождение работников на объекте строительства и при необходимости обеспечить им помощь.

## Slide 12: Организация системы обучения персонала по безопасности труда с использованием интерактивных и технологий виртуальной реальности
Улучшит эффективность обучения и поможет закрепить знания о правилах безопасности.

## Slide 13: Внедрение системы автоматического оповещения при аварийных ситуациях или нарушении безопасности
Система должна быть связана непосредственно с пультом охраны и службой экстренного реагирования

## Slide 14: Паспорт проекта
Название проекта: Совершенствование информационно-телекоммуникационных систем в сфере безопасности производства работ на строительной площадке | 
Подготовлен: 3-ья команда группы СТРб-23-17 | 
Краткая информация о проекте | Интеллектуальная система отслеживания, предупреждения и реагирования на ЧП.
Обоснование проекта, общая цель Формулировка проблемы с подтверждениями | Цель: Усовершенствовать информационно-телекоммуникационные системы в сфере безопасности производства работ на строительной площадке Проблема: Строительная сфера считается одной из самых небезопасных отраслей промышленности. Строительство зданий, сооружений, промышленных объектов – это, как правило, сочетание большого числа работ повышенной опасности, таких как работы на высоте, эксплуатация подъемных сооружений, электромонтажные работы и многое другое. Более того, данная деятельность сопровождается привлечением большого количества работников и подрядных организаций, работающих на строительных объектах. Постоянная ротация рабочих кадров, смена ответственных лиц, наличие множества вредных и опасных условий труда влекут за собой множество несчастных случаев, производственных травм, угрозу жизни и здоровью работников и связанные с этим крупные экономические потери. По данным мониторинга Роструда, за 2022 год общая численность пострадавших от несчастных случаев в строительстве составила около 1000 человек. Это меньше, чем годом ранее (тогда было около 1,5 тыс), но цифра все равно большая. Детальный анализ видов несчастных случаев показал, что чаще всего причиной травмирования или гибели работников является неудовлетворительная организация производства строительных работ и недостаточная проработка информационно-телекоммуникационных ресурсов и систем, обеспечивающих безопасную работу всех занятых в строительстве. Поэтому для решения проблемы обеспечения безопасности труда в строительстве одним из приоритетных направлений развития, помимо технического переоснащения, модернизации производства и улучшения условий труда на рабочих местах, является внедрение на строительных площадках современных цифровых, информационно-телекоммуникационных инструментов и систем управления производственной безопасностью. Для повышения уровня безопасности и уменьшения количества несчастных случаев на строительном объекте предлагается усовершенствовать технологии информационно-коммуникационного отслеживания деятельности на строительной площадке.

## Slide 15: Паспорт проекта
Описание продукта. Решение выявленной проблемы | Интеллектуальная автоматизированная система отслеживания, предупреждения и реагирования на ЧП. Пути решения: Для решения задач в области обеспечения безопасности в строительстве одним из приоритетных направлений развития является внедрение современных цифровых, информационно-телекоммуникационных инструментов и систем управления производственной безопасностью на строительных площадках.
Цели и задачи | Цель: Оснастить строительные площадки системами отслеживания, предупреждения и реагирования на ЧП. Задачи: Определить цель проекта, выявить проблемы с помощью опроса, найти ориентировочные пути решения.
Ожидаемые результаты проекта | Обеспечение безопасности нахождения на строительной площадке, сведение травм на ней к минимуму.
Деятельность | Определение актуальности и проблемы, определение задач, исследование предметной области Обзор рынка существующих систем умных счётчиков Разработка ориентировочных путей решения Разработка опроса и его проведение среди студентов Разработка и выбор лучшего решения Планирование последовательности работ по проекту с помощью ИСР Написание документации к продукту
Состав команды | Руководитель проекта Маркетолог Коммуникатор Критик Финансист Дизайнер Аналитик Разработчик

## Slide 16: Паспорт проекта
Возможные риски и угрозы | Отсутствие свободных средств на повышение качества продукции Большая стоимость разработки новой системы учёта Отсутствие потенциально заинтересованных клиентов Выход партнёров из проекта Низкое качество доступных ресурсов/материалов Недостаток квалифицированных кадров Недостаточный уровень защиты от внешних факторов
Ресурсы и бюджет | 44 768 251 рублей
Процесс коммуникации и отчетность | Личные встречи Мессенджеры
Одобрение результатов | Полная оценка результатов на последних стадиях разработке проекта.
Другие задачи | отсутствуют

## Slide 17: ИСР с учётом трудоёмкости работ проекта, дни
Название и описание | Планируемый результат | Требуемые ресурсы | Срок, (дней)
Выяснить уровень необходимости улучшения и совершенствования информационно-телекоммуникационных систем в сфере безопасности производства работ на строительной площадке. | Значительно снизить риск получения травмы на строительной площадке, приблизить его к нулю. | Интернет ресурсы, информация о нынешнем оборудовании. | 119
1. Исследование предметной области | Понимание проблемы, постановка цель и задач проекта. | Интернет ресурсы, GPT | 27
1.1 Обзор темы исследования | Изучение вероятности получения травмы на строительной площадке из-за недостаточной информированности. | Интернет ресурсы, проведение опросов | 10
1.2 Определение проблемы | Несовершенство оборудования связи, отсутствие связи на некоторых локациях строительной площадки, отсутствие системы выявления потенциальной опасности и слежки за соблюдением правил безопасности, недостаточная информированность рабочих, недостаток технических средств. | Интернет ресурсы, встречи со строителями/бригадирами/людьми сталкивавшимися с таким, проведение опросов | 5
1.3 Определение цели и постановка задач | Цель: обезопасить процесс работы на строительной площадке, привести вероятность происхождения ЧП к минимуму. Задачи: Определить цель проекта, выявить проблемы с помощью опроса, найти ориентировочные пути решения. | Существующая проблема, актуальность проекта | 5
1.4 Анализ рынка аналогичных проектов | Поиск информации о конкурентных проектах на данную тему. Выявление их решений и результатов. Сравнение с нашим проектом (плюсы и недостатки). | Интернет ресурсы | 7

## Slide 18: ИСР с учётом трудоёмкости работ проекта, дни
2. Сбор необходимых данных | Поиск данных для организации базы данных, выявление основных функций работы аналогичных систем, а так же определение функций которые система должна выполнять. | Интернет ресурсы, сайты компании, описание подобных систем, проектов, программный код подобных систем, общение с создателями подобных систем | 15
2.1 Написание технического задания проекта | Составление документа, который содержит первоначальное представление о системе в целом и определяет первоначальные функции, необходимые в работе системы. | ГОСТы по созданию ТЗ, модели работы системы и модели потоков данных | 7
2.2 Построение уровней работы системы и диаграммы потоков данных | Сбор данных о возможных травмах, происшествиях на строительной площадке и способах их решения. Результатом будет список действий/происшествий, требуемых выявления системой и способы борьбы с ними. | Интернет ресурсы, новостные статьи, инструкция по технике безопасности на строительной площадке | 3
2.3 Создание БД | Полноценная БД с определёнными типами происшествий, действий и их решениями. На основе этой БД будет создаваться прототип системы. | https://mytables.ru для создания облачной БД с возможностью поделиться | 5
3. Создание модели | Создание модели системы, которая выявляет проблему и подбирает необходимое действия для её разрешения. | https://www.iodraw.com или https://creately.com | 28
3.1 Описание системы | Полное описание каждой функции системы. | https://www.iodraw.com или https://creately.com | 14

## Slide 19: ИСР с учётом трудоёмкости работ проекта, дни
3.2 Написание технической документации | Поиск основных документов, на основании которых разрешается использование интеллектуальных систем. Создание ТЗ и начало работы над созданием системы. Составление технической документации необходимо во избежание нарушения определённых требований системой. | Интернет ресурсы | 14
4. Определение структуры программы | Определить основные функции для программы и описать их. На основании этого в дальнейшем будет строится интерфейс и прототип системы. | https://mytables.ru для создания облачной БД с возможностью поделиться | 8
4.1 Выбор языка программирования | Составить список языков и их возможностей (плюсов и минусов), сравнить их и выбрать лучший. | Интернет ресурсы, опытные программисты, https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_programming_languages | 1
4.2 Поиск или создание и описание модулей системы | Определить основные необходимые модули для работы системы, которые в дальнейшем будут использованы в коде. | Интернет ресурсы, https://docs.python.org | 7
5. Разработка интерфейса и самой системы | Написать и описать программный код системы. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 26
5.1 Создание структуры | Создать схему работы системы (замеченное происшествие => действие системы). | https://programforyou.ru/block-diagram-redactor | 2

## Slide 20: ИСР с учётом трудоёмкости работ проекта, дни
5.2 Разработка системы | Написать и описать код по схеме. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 10
5.3 Тестирование системы | Провести тесты на работоспособность системы, найти возможные сбои и ошибки, а так же устранить их. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 3
5.4 Выбор вида интерфейса | Выбрать подходящий по условиям эксплуатации вид интерфейса. | https://sky.pro/media/vidy-interfejsov-polnyj-spisok, интернет ресурсы | 1
5.5 Разработка интерфейса | Написать код взаимодействия пользователя и системы | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 10
6. Разработка и запуск прототипа | Разработать готовый прототип, который будет искать проблему и осуществлять действия по её решению, вести статистику, отслеживать нарушения безопасности, сообщать о вероятных угрозах. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 13
6.1 Написание кода | Собрать полноценный, рабочий код из заранее заготовленных модулей, логически связав их и дописав остаточный код, связать систему с БД, привязать подачу сигнала к специальным датчиками. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы, датчики связываемые с носителем системы. | 10
6.2 Донастройка и описание прототипа | Описать действия прототипа для легкого улучшения её работы в дальнейшем, обеспечить отсутствие ошибок в коде. | PyCharm - среда программирования python, https://docs.python.org, https://github.com/, интернет ресурсы | 3
7. Тесты готового прототипа | Провести тестирование для выявления ошибок в работе системы. | Прототип системы | 2
7.1 Тестирование и отладка системы | Исправление ошибок, тестирование | Прототип системы | 2

## Slide 21: Диаграмма Ганта

## Slide 22: Матрица ответственности
Иерархическая структура работ (ИСР) проекта |  | Базовые роли в соответствии с функцией в проекте |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Руководитель проекта (ИФ) | Маркетолог (ИФ) | Разработчик (Габула Павел) | Коммуникатор (ИФ) | Критик (ИФ) | Финансист (ИФ) | Дизайнер (ИФ) | Аналитик (ИФ)
1. Исследование предметной области | 1.1 Обзор темы исследования | К, У | У | У | У | К | У | У | О
 | 1.2 Определение проблемы | К | У | У | У | К, У | У | У | О
 | 1.3 Проведение опроса | К | К, У | У | О | К |  | У | У
 | 1.4 Определение цели и постановка задач | К, У | У | У | У | К | У | У | О
 | 1.5 Анализ рынка аналогичных систем | К | О |  | У | К | О |  | 
2. Сбор необходимых данных | 2.1 Написание ТЗ проекта | К | У | О | У | К | У | У | У
 | 2.2 Построение уровней работы системы и диаграммы потоков данных | К |  | О |  | К |  | У | У
 | 2.3 Создание БД | К |  | О |  | К, У |  | У | 
О – ответственный; У – участник; К - контроль

## Slide 23: Потребности участников проекта в информации и взаимодействии
Вид информации | Форма представления | Срочность | Риски | Способ предоставления информации | Ответственные в команде
ТЗ | Электронная версия | Срочно, невозможно продолжить дальнейшую работу над проектом | Неверное представление о работе системы | Мессенджеры | Руководитель проекта, разработчик, коммуникатор
Описание системы |  | Срочно, невозможно создание прототипа | Проблемы с создании БД и составлением паспорта проекта | Мессенджеры | Разработчик, коммуникатор
Отчёт по БД |  | Срочно, невозможно создание прототипа | Сдвиг сроков сдачи проекта | Интернет ресурсы, мессенджеры | Разработчик
Описание и отчёт по интерфейсу |  | Срочно, невозможно создание интерфейса | Непонятный для пользователя интерфейс, некорректное заполнение БД | Мессенджеры | Разработчик, дизайнер, критик
Описание структуры программы |  | Не срочно, выполняется после написания программы | Проблемы с разработкой системы и техническим обоснованием | Мессенджеры | Разработчик
Руководство пользователя |  | Не срочно, выполняется после написания программы | Проблемы с использованием системы, сбои в работе | Мессенджеры | Разработчик, коммуникатор, маркетолог, руководитель проекта
Отчёт по прототипу |  | Не срочно, выполняется после создания прототипа | Нарушение нормативно-правовых актов | Мессенджеры | Разработчик, руководитель проекта, аналитик, критик
Техническая документация |  | Не срочно, выполняется на протяжении всей работы над проектом | Неудачные прототипы системы, требующие изменения | Мессенджеры | Коммуникатор, финансист, руководитель проекта, аналитик

## Slide 24: Качественно-количественная оценка рисков проекта, баллы
№ | Формулировки рисков | Вероятность наступления, балл (Pj) |  | Ущерб, балл (Vj) |  | Интегральная оценка
Финансовые риски |  |  |  |  |  | 
1 | Отсутствие свободных средств на повышение качества продукции | 3;2;3;1;2;3;2 |  | 2;1;3;2;2;1;1 |  | 4
 |  | среднее | 2 | среднее | 2 | допустимый
2 | Большая стоимость разработки новой системы отслеживания | 4;5;2;3;4;4;5 |  | 3;4;5;5;5;4;2 |  | 15
 |  | среднее | 4 | среднее | 4 | критический
3 | Отсутствие потенциально заинтерисованных клиентов | 2;1;1;2;1;1;1 |  | 4;5;5;3;4;5;4 |  | 6
 |  | среднее | 1 | среднее | 4 | существенный
Коммерческие риски |  |  |  |  |  | 
4 | Выход партнёров из проекта | 2;1;3;1;1;2;2 |  | 1;2;2;1;3;2;4 |  | 4
 |  | среднее | 2 | среднее | 2 | допустимый
Организационные риски |  |  |  |  |  | 
5 | Низкое качество доступных ресурсов/материалов | 2;3;1;5;2;4;5 |  | 5;4;5;3;4;5;3 |  | 13
 |  | среднее | 3 | среднее | 4 | критический
6 | Недостаток квалифицированных кадров | 5;4;5;3;5;4;5 |  | 5;4;4;5;2;4;5 |  | 18
 |  | среднее | 4 | среднее | 4 | катастрофический
Производственные риски |  |  |  |  |  | 
7 | Недостаточный уровень защиты от внешних факторов | 1;2;1;1;1;1;1 |  | 5;4;5;5;5;4;3 |  | 5
 |  | среднее | 1 | среднее | 4 | допустимый

## Slide 25: Управление рисками
Риск | Процедуры реагирования
Отсутствие свободных средств на повышение качества продукции | Сотрудничество с высококвалифицированным бухгалтером
Большая стоимость разработки новой системы отслеживания | Разработка новой системы учёта собственным отделом it-разработчиков
Отсутствие потенциально заинтерисованных клиентов | Быть готовыми провести бесплатные пробные внедрения системы или/и начать искать клиентов на стадии разработки системы
Выход партнёров из проекта | Иметь других партнёров желающих учавствовать в проекте
Низкое качество доступных ресурсов/материалов | Предварительная закупка и сравнение материала для поиска подходящих по качеству
Недостаток квалифицированных кадров | Повышение квалификации сотрудников
Недостаточный уровень защиты от внешних факторов | Встроить в систему автоматизированный контроль за своим состоянием, посредством проведения регулярной диагностики

## Slide 26: Стоимость проекта
 | Показатель | 
1. | Компьютер | 53 515,00 ₽
2. | Помещение | Бесплатно, ВУЗ
3. | Коворкинг (1+2) | 0 дней
4. | Канцелярия | 624,00 ₽
5. | З/п проектной команды | 14000 руб/день
6. | ПО | 69 873,00 ₽
7. | Материалы, оборудование | 3 432 589,00 ₽
8. | Прямые затраты | 7 014 601,00 ₽
9. | Накладные расходы | 1 753 650,25 ₽
10. | Себестоимость проекта | 8 768 251,25 ₽
11. | Стоимость проекта | 44 768 251,25 ₽

## Slide 27: ЭФФЕКТЫ ПО ПРОЕКТАМ
Внедрение системы безопасности требует детального анализа рабочих процессов и процедур. Это позволяет выявить и устранить слабые места, оптимизировать рабочие методы и обеспечить более безопасное окружение для рабочих.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ
Улучшение организации работы: Система безопасности требует определенных процедур и правил, которые должны соблюдаться всеми рабочими. Это способствует более организованной и структурированной работе на строительной площадке.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

## Slide 28: ЭФФЕКТЫ ПО ПРОЕКТАМ
Автоматизация и роботизация: Введение системы безопасности может способствовать автоматизации и роботизации определенных процессов на строительной площадке. Например, использование роботов-манипуляторов для выполнения опасных задач или автоматических систем для контроля и предупреждения о возможных опасностях.
ПРАВОВОЙ ЭФФЕКТ
Соблюдение нормативных требований: Введение системы безопасности позволяет строительным компаниям и организациям соблюдать нормативные требования и стандарты безопасности, установленные законодательством. Это помогает предотвращать нарушения и их возможные правовые последствия.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

## Slide 29: БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТA
Улучшение производительности и эффективности. Безопасные условия труда и введение системы безопасности способствуют повышению производительности и эффективности работников. Работники могут работать более безопасно и эффективно, что приводит к улучшению качества работы и сокращению времени выполнения проектов.
Снижение страховых премий: Введение системы безопасности может снизить страховые премии и затраты на страхование от несчастных случаев и материальных убытков. Улучшенные меры безопасности и снижение рисков могут привести к более низким страховым тарифам и снижению бюджетных затрат на страхование.

## Slide 30: Список литературы
https://perekos.net/sections/view/119
https://unistroy.spbstu.ru/userfiles/files/2015/5(32)/14_muchenski_32.pdf
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d752cf760e2ca4603a78275a8b1ef07971b2ea8b
https://www.consultant.ru/law/podborki/razreshenie_na_ispolzovanie_rezultata_intellektualnoj_deyatelnosti